Автономная Республика Крым

Центральный районный Совет

Г. Симферополя

исполнительный комитет

р е ш е н и е

от ___12.09.2013___							№      174____

О ходе подготовки жилищно-коммунального хозяйства района                    к работе в осенне-зимний период 2013-2014 г.г.

Заслушав и обсудив информацию заместителя председателя совета по вопросам деятельности исполнительных органов совета Сухачева А.Ю. «О ходе подготовки жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2013-2014 г.г.», исполнительный комитет Центрального районного совета                 г. Симферополя отмечает, что исполнительными органами районного совета, коммунальным предприятием «Жилищно-эксплуатационное объединение Центрального района г. Симферополя» (далее КП ЖЭО) (Пирогов Е.Д.), предприятиями и ведомствами района принимаются меры по обеспечению стабильной работы жизненно важных объектов в осенне-зимний период 2013-2014 г.г.

По состоянию на 02.09.2013 г. подписано актов готовности к отопительному сезону 2013-2014 г.г. по домам: местных советов – 260 из 274, жилищно-строительных кооперативов – 17 из 57, ведомственного жилого фонда – 5 из 29.

Работниками КП ЖЭО проводится разъяснительная работа с квартиросъемщиками по вопросам экономного расходования газа, воды, электроэнергии, необходимости утепления квартир до начала отопительного сезона, своевременной оплате за жилищно-коммунальные услуги.

Работниками Центральной районной тепловой сети (Залеев Е.М.) по состоянию на 03.09.2013 года подготовлено к работе 13 котельных из 14 и 22 центральных тепловых пункта.

Недостаточно проводится работа по подготовке жилого фонда к работе в осенне-зимний период и взысканию задолженности по оплате за предоставляемые жилищно-коммунальные услуги руководителями следующих предприятий и организаций: ООО СК «Гражданстрой» (Стаптиев И.Б.) ул. Балаклавская, 123, ЖСК-87 (Савченко В.Г.), ул. Балаклавская,55; ПАО «Крыммолоко» (Михайленко.С.И.) пр. Кирова, 7, ул. Самокиша, 10, ООО «Коопсервис» (Клемпарский Н.Н.) ул. Трубаченко, 30.

С целью качественной подготовки жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2013-2014 г.г. и оперативного реагирования районных служб при возникновении чрезвычайных ситуаций, руководствуясь ст. ст. 30, 52 Закона Украины «О местном самоуправлении в Украине», исполнительный комитет Центрального районного совета г. Симферополя

РЕШИЛ:

1. Информацию заместителя председателя совета по вопросам деятельности исполнительных органов совета Сухачева А.Ю. «О ходе подготовки жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2013-2014 г.г.» принять к сведению (прилагается).

2. Начальнику КП ЖЭО Пирогову Е.Д., руководителям жилищно-строительных кооперативов, предприятий, имеющим на своем балансе жилой фонд:

2.1. В срок до 01.10.2013 г. завершить работы по подготовке жилого фонда к приему теплоносителя, с оформлением паспортов готовности, о чем проинформировать исполнительный комитет Центрального районного совета г. Симферополя.

2.2. Обеспечить готовность жилого фонда, находящегося на балансе предприятия, к осенне-зимнему периоду.

3. Обязать руководителей ПМК-8 ООО СК «Гражданстрой»                (Стаптиев И.Б.), ЖСК-87 (Савченко В.Г.); ПАО «Крыммолоко» (Михайленко.С.И.), ООО «Коопсервис» (Клемпарский Н.Н.) в срок до 01.10.2013г. предоставить информацию в управление жилищно-коммунального хозяйства Центрального районного совета о готовности ведомственного жилого фонда к работе в осенне-зимний период 2013-2014 г.г.

4. Центральной районной тепловой сети (Залеев Е.М.) завершить подготовку к работе в осенне-зимний период тепловых сетей, котельных, тепловых узлов жилого фонда к 01.10.2013 г.

5. Отделу по вопросам чрезвычайных ситуаций, защиты населения и военно-мобилизационной работы (Петров В.А.):

5.1. До 01.10.2013 г. проверить готовность техники, привлекаемой для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в зимний период.

5.2. Осуществлять контроль за готовностью формирований на предприятиях к ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

6. Управлению жилищно-коммунального хозяйства Центрального районного совета (Фетисов С.С.) согласовать с управлением жилищно-коммунального хозяйства городского совета маршруты грейдирования и обработки хлоридами проезжей части.

7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на заместителя председателя совета по вопросам деятельности исполнительных органов совета Сухачева А.Ю.

# И.о. председателя совета                                                                        Г.Г. Олейник

СОГЛАСОВАНО:

И.о. управляющего делами исполкома                                               А.Г. Журавлева

Заместитель председателя совета

по вопросам деятельности

исполнительных  органов совета                                                            А.Ю. Сухачев

Начальник управления правового

обеспечения и кадровой работы                                                                К.П. Крылов

Начальник организационного отдела                                                   С.Н. Сикорская

Проект решения внесен управлением жилищно-коммунального хозяйства и ответственность за соответствие его законодательству несут:

Заместитель начальника УЖКХ                                                        И.А. Загуменный