197                                                                                                     17 октября 2013г.

О готовности жилого фонда, предприятий, учреждений района к осенне-зимнему периоду 2013-2014 г.г.

Заслушав и обсудив информацию заместителя председателя совета по вопросам деятельности исполнительных органов совета Сухачева А.Ю. «О готовности жилого фонда, предприятий, учреждений района к осенне-зимнему периоду 2013-2014 г.г.», исполнительный комитет Центрального районного совета г. Симферополя отмечает, что исполнительными органами районного совета, коммунальным предприятием «Жилищно-эксплуатационное объединение Центрального района г. Симферополя» (далее КП ЖЭО) (Пирогов Е.Д.), предприятиями и ведомствами района принимаются меры по обеспечению стабильной работы жизненно важных объектов в осенне-зимний период                    2013-2014 г.г.

Работниками КП ЖЭО проведена работа по подготовке жилого фонда к работе в осенне-зимний период 2013-2014 г.г. В срок и в полном объеме выполнен ремонт систем горячего и холодного водоснабжения, ремонт и промывка систем центрального отопления в жилых домах. Осуществлен текущий ремонт шиферных кровель. Также в соответствии с Планом выполнены работы - по ремонту отмосток жилых домов, подъездов, дверей подъездов и технических этажей, произведена замена внутридомовых электросетей, электрощитовых, ремонт печей, теплоизоляция трубопроводов, ремонт штукатурного слоя цоколей и фасадов, ремонт козырьков, крылец подъездов, ремонт сетей канализации. Ведутся работы по остеклению подъездов, остеклено 65 кв.м. из 460 кв.м., по герметизации стыков панелей 108 кв. из 150 кв. В результате комплексной подготовки, совместно с АП «Крымтеплокоммунэнерго» подписано 272 из 274 акта готовности жилых домов к отопительному сезону и подготовлено 1074 паспорта готовности домовладений к осенне-зимнему периоду.

По информации начальника районных тепловых сетей Залеева Е.М., по состоянию на 08.10.2013 года к отопительному сезону 2013-2014 г.г. подготовлено 22 из 22 центральных тепловых пункта, отремонтировано 13 из 14 котельных. Котельная по адресу ул. Севастопольская, 45 находится на реконструкции. Работы по реконструкции планируется завершить в срок до 25.10.2013 г.

Подготовка ведомственного жилого фонда и жилищно-строительных кооперативов осуществлялась медленными темпами.

Согласно представленной информации в управление жилищно-коммунального хозяйства Центрального районного совета г. Симферополя по состоянию на 08.10.2013 г. подписано актов готовности жилых домов к отопительному сезону 2013-2014 г.г. жилищно-строительные кооперативы – 48 из 56 (86 %), ведомственные дома - 23 из 28 (82 %).

Недостаточно проведена работа по подготовке жилого фонда к работе в осенне-зимний период и не предоставлены акты готовности руководителями следующих предприятий и организаций: ЖСК-33 ул. 60 лет Октября, 12/66 (Ревякин В.А.), ЖСК-88 ул. Балаклавская, 69 (Денисова З.Н.), ЗАО «Симферопольский электротехнический завод» (Попович В.П.) ул. Генерала Захарова, 5.

С целью качественной работы жилищно-коммунального хозяйства в осенне-зимний период 2013-2014 г.г. и оперативного реагирования районных служб при возникновении чрезвычайных ситуаций, руководствуясь ст. ст. 30, 52 Закона Украины «О местном самоуправлении в Украине», исполнительный комитет Центрального районного совета г. Симферополя

РЕШИЛ:

1. Информацию заместителя председателя совета по вопросам деятельности исполнительных органов совета Сухачева А.Ю. «О готовности жилого фонда, предприятий, учреждений района к осенне-зимнему периоду 2013-2014 г.г.» принять к сведению (прилагается).

2. Начальнику КП ЖЭО Пирогову Е.Д., руководителям жилищно-строительных кооперативов, предприятий, имеющим на своем балансе жилой фонд, обеспечить бесперебойное теплоснабжение жилого фонда, своевременное устранение аварийных ситуаций в период прохождения отопительного сезона 2013-2014 г.г..

3. Начальнику КП ЖЭО Центрального района Пирогову Е.Д., обеспечить контроль за выполнением работ по проведению капитального ремонта систем отопления жилых домов по ул. Карла Маркса, 5 и ул. Трубаченко, 18.

4. Центральной районной тепловой сети (Залеев Е.М.) обеспечить надежное функционирование котельных и центральных тепловых пунктов в отопительный период 2013-2014 г.г.

5. Управлению жилищно-коммунального хозяйства (Фетисов С.С.) в срок до 01.12.2013 г. согласовать с управлением жилищно-коммунального хозяйства городского совета маршруты грейдирования, обработки хлоридами проезжей части, тротуаров и остановок общественного транспорта.

6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на заместителя председателя совета по вопросам деятельности исполнительных органов совета Сухачева А.Ю.

# Председатель совета                                                                     М.И. Мельникова

СОГЛАСОВАНО

Управляющий делами исполкома                                                       Т.С. Евстафьева

Заместитель председателя совета

по вопросам деятельности

исполнительных  органов совета                                                         А.Ю. Сухачев

Начальник управления правового

обеспечения и кадровой работы                                                           К.П. Крылов

Начальник организационного отдела                                                  С.Н. Сикорская

Проект решения внесен управлением жилищно-коммунального хозяйства и ответственность за соответствие его законодательству несут:

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства                                                     С.С. Фетисов