Республика Крым

Центральный районный Совет

Г. Симферополя

исполнительный комитет

р е ш е н и е

от 11.09.2014						        	                                 № 91

О ходе подготовки жилищно-коммунального хозяйства района                    к работе в осенне-зимний период 2014-2015 г.г.

Заслушав и обсудив информацию начальника управления жилищно-коммунального хозяйства Фетисова С.С. «О ходе подготовки жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2014-2015 г.г.», исполнительный комитет Центрального районного совета г. Симферополя отмечает, что исполнительными органами районного совета, коммунальным предприятием «Жилищно-эксплуатационное объединение Центрального района   г. Симферополя» (далее КП ЖЭО), предприятиями и ведомствами района принимаются меры по обеспечению стабильной работы жизненно важных объектов в осенне-зимний период 2014-2015 г.г.

По состоянию на 08.09.2014 г. подписано актов готовности к отопительному сезону 2014-2015 г.г. по домам: местных советов – 258 из 274, подготовлено 1015 паспортов на жилые дома из 1073, жилищно-строительных кооперативов – 12 из 57, ведомственного жилого фонда – 4 из 17.

Работниками КП ЖЭО проводится разъяснительная работа с квартиросъемщиками по вопросам экономного расходования газа, воды, электроэнергии, необходимости утепления квартир до начала отопительного сезона, своевременной оплате за жилищно-коммунальные услуги.

Центральной районной теплосетью (Залеев Е.М.) по состоянию на 08.09.2014 года обеспечена 100% готовность котельных к работе и 22 центральных тепловых пункта.

Недостаточно проводится работа по подготовке жилого фонда к работе в осенне-зимний период и взысканию задолженности по оплате за предоставляемые жилищно-коммунальные услуги руководителями следующих предприятий и организаций: ООО СК «Гражданстрой» (Стаптиев И.Б.)                  ул. Балаклавская, 123, ЖСК-87 (Савченко В.Г.) ул. Балаклавская, 55,                 ПАО «Крыммолоко» (Михайленко.С.И.) пр. Кирова, 7, ул. Самокиша, 10.

С целью качественной подготовки жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2014-2015 г.г. и оперативного реагирования районных служб при возникновении чрезвычайных ситуаций, исполнительный комитет Центрального районного совета г. Симферополя

РЕШИЛ:

1.Информацию начальника управления жилищно-коммунального хозяйства Фетисова С.С. «О ходе подготовки жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2014-2015 г.г.» принять к сведению (прилагается).

2.Начальнику КП ЖЭО Пирогову Е.Д., руководителям жилищно-строительных кооперативов, предприятий, имеющим на своем балансе жилой фонд:

2.1.В срок до 01.10.2014 г. завершить работы по подготовке жилого фонда к приему теплоносителя, с оформлением паспортов готовности, о чем проинформировать исполнительный комитет Центрального районного совета                г. Симферополя.

2.2.Обеспечить готовность жилого фонда, находящегося на балансе предприятия, к осенне-зимнему периоду.

3.Обязать руководителей ПМК-8 ООО СК «Гражданстрой»                (Стаптиев И.Б.), ЖСК-87 (Савченко В.Г.), ПАО «Крыммолоко» (Михайленко.С.И.), в срок до 01.10.2014г. предоставить информацию в управление жилищно-коммунального хозяйства Центрального районного совета о готовности ведомственного жилого фонда к работе в осенне-зимний период  2014-2015 г.г.

4.Центральной районной тепловой сети (Залеев Е.М.) завершить подготовку к работе в осенне-зимний период тепловых сетей жилого фонда к 01.10.2014 г.

5.Отделу по вопросам чрезвычайных ситуаций, оборонно-мобилизационной работы и информационных технологий (Петров В.А.):

5.1.До 01.10.2014 г. проверить готовность техники, привлекаемой для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в зимний период.

5.2.Осуществлять контроль за готовностью формирований на предприятиях к ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

6. Контроль за выполнением настоящего решения оставляю за собой.

# И.о. председателя совета                                                                  А.Ю.Сухачев

СОГЛАСОВАНО

Управляющеий делами исполкома                                                  И.В. Коростелёва

Начальник организационного отдела                                                 Е.А. Цыганок

Начальник управления правового

обеспечения и кадровой работы                                                         К.П. Крылов

Проект решения внесен управлением жилищно-коммунального хозяйства и ответственность за соответствие его законодательству несут:

Начальник управления жилищно-

коммунального хозяйства     						       С.С.Фетисов